|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

BeachTribe

**Turno PL1/2**

Entrega Intermédia Nº 7

Autores

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Nome** |
| **2231340** | Marcelo Domingues Ferreira |
|  |  |

Revisões

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Alterações** |
| **25/11/2024** | **Alteração do documento** |
|  |  |
|  |  |

# Backlog de Produto do Sprint

|  |  |
| --- | --- |
| Prioridade | Item de Trabalho/User Story |
| 1 | Modelo DER |
| 2 | Modelo Lógico |
| 3 | Dicionário de Dados |
|  |  |

# Alocação de Recursos às Tarefas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome de Estudante | Tarefas | Tempo despendido |
| Marcelo Domingues Ferreira | Dicionário de Dados | 1 hora |
| Marcelo Domingues Ferreira | Modelo Lógico | 20 min |
| Dinis Mota | Modelo DER | 1 hora |
| João Bonita | Modelo DER | 30 min |
| João Bonita | Atualização de páginas html para larevel | 1 hora |

# Relatório de Retrospetiva

* 1. **Aspetos que correram bem na etapa anterior**
* Criação de wireframes e de página em HTML
  1. **Aspetos que podiam ter corrido melhor na etapa anterior**
* Criação de páginas em laravel em vez de html

**3.3 Observações e/ou lições aprendidas**